工 程 量 清 单 编 制 说 明

- 一、项目概况

- 1.工程名称：西安市第三十八中学阅览室改建项目（四次）

- 2.工程地点：项目位于西安市新城区。

- 3.工程内容包括：施工图设计内的建筑结构及电气专业，详见工程量清单。

- 二、编制依据

- 1.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及其配套文件；

- 2.陕西省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程计价依据的通知》陕建发〔2019〕45号文件；

- 3.正常施工组织设计、施工方法及标准图集；

- 4.依据西安市第三十八中学阅览室改建项目施工图纸计算工程量；

- 5.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 6.0 版本：6.4100.23.122。

三、其他说明

- 1.本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。

商务要求

- 付款方式：

- 1、工期：自合同签订之日起50日历天；

- 2、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%；工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%；工程审计结束后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。

- 3、质量要求：达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

- 4、质量保修期：质量保修期其他工程为二年，防水工程为五年。